# Министерство образования и науки Республики Беларусь

Белорусский Государственный Университет

Информатики и Радиоэлектроники

##### Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

#### РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к курсовой работе

по курсу “ Основы автоматизированного управления “

на тему “ Методы инвестиционного планирования. Анализ риска”

Выполнил студент группы ******              _____________*********

## Руководитель                                                 _____________Батин Н.В.

Минск

2003

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	4

1. Методы инвестиционного планирования в автоматизированном управлении предприятием  	7

1.1 Методы оценки эффективности проектов 	7

1.1.1 срок окупаемости	8

1.1.2 простая норма прибыли	10

1.1.3 дисконтирование денежных потоков	11

1.2 Анализ риска при инвестиционном планировании	13

1.2.1 качественный метод	14

1.2.2 количественный метод	16

1.2.3 алгоритм метода имитации Монте-Карло	20

1.3 Реализация методов инвестиционного планирования в АУ	26

1.3.1 COMFAR2	26

1.3.2 Project Expert	27

1.3.3 Альт-Инвест и Альт-Инвест-Прим	31

2. Программная реализация методов оценки риска при инвестиционном планировании	33

2.1 Описание выбранной модели. Основные формулы	33

2.2 Описание программы	35

2.3 Пример решения задачи

2.3.1 Числовое решение

2.3.2 Решение на программе

2.4 Анализ полученных результатов	40

Заключение	41

Список использованных источников

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Бизнес-планирование необходимо для привлечения капиталовложений. Разработка бизнес-плана является одним из важнейших этапов на пути получения и использования инвестиций. Анализ мировой практики привлечения партнеров и инвесторов показывает, что если организация стремится получить инвестиции, она должна иметь четкое представление о предполагаемом производстве, его масштабе, рыночном потенциале, способах реализации, будущих доходах и др. Однако кроме производственно-финансовой стороны вопроса, компания должна еще убедить своего потенциального инвестора в своей способности грамотно и эффективно наладить предполагаемый бизнес и управлять им. Первым и необходимым условием такого убеждения является бизнес-план.

Инвестиции - это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода, расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, а также на связанные с этим изменения оборотного капитала. Ведь изменения в товарно-материальных запасах во многом объясняются движением расходов на основной капитал.

Все инвестиции имеют три основных аспекта, которые инвестор должен учитывать:

1. Зависимость стоимости денег от времени; фонды в различное время имеют разную стоимость.

2. Последствия неопределенны (имеет место риск).

3. Роль информации (неопределенные потоки ее распределены во времени, отсутствует информация о последствиях).

Существуют такие рынки, которые предоставляют возможность лицам добиваться для себя преимуществ в отношении трех перечисленных моментов. Могут быть такие бизнесмены, чьи краткосрочные планы полностью не зависят от фактических результатов инвестиций, и они ничего не будут платить за информацию, имеющую отношение к результатам капиталовложений. Другие могут быть очень заинтересованы в том, чтобы узнать каков будет результат их инвестиций через несколько лет. Подобные различия между людьми в их отношении к стоимости денег в зависимости от времени и наличия риска убеждают, что поскольку имеется рынок обмена информации на деньги, то такой обмен будет иметь место.

Существует множество методов планирования инвестиций, используемых в различных формах, однако практически все они основаны на одном из описанных ниже методов. Наиболее широко при принятии решений об инвестициях применяется метод "окупаемости". Вычисляется время, необходимое для покрытия первоначальных вложений и этот показатель сравнивается с максимальным периодом окупаемости.

Вторым наиболее популярным методом определения прибыльности инвестиций является прибыль на инвестированный капитал, которая выражается на средний доход, сделанный на среднюю инвестицию. Так как доход и инвестиции представляют собой обычные бухгалтерские показатели, при определении прибыли на инвестированный капитал не рассматривается стоимость денег с учетом будущего периода. Показатель прибыли на инвестированный капитал является очень ненадежным критерием оценки инвестиций.

Другие методы включают несколько показателей дисконтированного потока денежных средств. Эти показатели более надежны, чем описанные выше. Так характерен метод чистой дисконтированной стоимости, который при оценке инвестиций все более широко применяется в течение последних лет. Сейчас трудно найти фирму, в которой не использовался бы этот метод. В качестве первого шага при расчете чистой дисконтированной стоимости инвестиций осуществляют выбор ставки дисконта (процента). Второй шаг состоит в вычислении эквивалентов дисконтированной всех потоков средств, связанных с инвестицией (после уплаты налогов) и суммы этих эквивалентов для получения чистой дисконтированной стоимости инвестиций. Чистая дисконтированная стоимость инвестиций - это такой объем средств, который фирма может получать сверх стоимости инвестиций, сохраняя их безубыточность. Это также дисконтированная стоимость всех будущих доходов, когда доходы подсчитываются после капитальных затрат на инвестиции. Чистая дисконтированная стоимость - эта та сумма, которую фирма может получить сверх стоимости инвестиции. Кроме того, это дисконтированная стоимость после вычета амортизационных отчислений.

Некоторые предпочитают использовать процентный показатель, который часто называют внутренней нормой рентабельности. Для этого же показателя используются и другие названия: дисконтированный поток денежных средств, прибыль на капиталовложения, индекс рентабельности, дисконтированная стоимость. Внутренняя норма рентабельности может быть определена как ставка дисконта, при которой дисконтированная стоимость всех потоков денежных средств равна нулю. Из метода внутренней нормы рентабельности вытекает правило, которое состоит в том, что все инвестиции, имеющие внутреннюю норму рентабельности выше, чем требуемый доход, являются приемлемыми (в предположении, что потоки денежных средств такие же, как и при обычных инвестициях, то есть за одним и более периодами оттока денег следуют периоды притока).

Что касается временных рамок планирования в целях привлечения инвестиций, то чем конкретнее временной аспект будет отражен в бизнес-плане, чем точнее будут определены сроки выполнения тех или иных обязательств, тем больше доверия вызовет план у инвестора. Необходимо также отметить, что привлечение инвестиций конечно является одной из важнейших функций бизнес-планирования, однако чтобы убедить инвестора, партнера вложить средства в проект, необходимо тщательно, критически проработать бизнес-план, представить убедительную и обоснованную статистическую информацию.

1. МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

1.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Свое непосредственное использование теория ценности денег во времени находит при построении дисконтированных критериев ценности проекта. Совокупность описываемых критериев позволяет отобрать проекты для дальнейшего рассмотрения, проанализировать проектные альтернативы, оценить проект с точки зрения инвестора и т.д.

В условиях совершенной конкуренции критерием эффективности инвестиционного проекта является уровень прибыли, полученной на вложенный капитал. При этом под прибыльностью (доходностью) понимается не просто прирост капитала, а такой темп его роста, который полностью компенсирует общее изменение покупательной способности денег в течение рассматриваемого периода, обеспечивает минимальный уровень доходности и покрывает риск инвестора, связанный с осуществлением проекта.

Таким образом, проблема оценки привлекательности инвестиционного проекта заключается в определении уровня его доходности. В  инвестиционном проектировании существуют два основных подхода к решению этой проблемы, и методы оценки эффективности инвестиций можно разделить на две группы:

простые или статические;

методы дисконтирования.

К простым методам можно отнести расчет срока окупаемости и простую норму прибыли.

1.1.1 Срок окупаемости

Срок окупаемости — это ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых поступлений. Таким образом, определяется время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции.

Если же ежегодные денежные поступления неодинаковы, то расчет производится постепенно, при этом на каждом интервале планирования из общего объема первоначальных затрат вычитаются амортизационные отчисления и чистая прибыль, пока не станет отрицательным.

К достоинствам этого метода следует отнести в первую очередь простоту расчетов. В силу этого качества, отсекая наиболее сомнительные и рискованные проекты, в которых основные денежные потоки приходятся на конец периода, метод иногда используется как простой метод оценки риска инвестирования.

Однако у данного метода есть и очень серьезные недостатки. Во-первых, выбор нормативного срока окупаемости может быть субъективен. Во-вторых, метод не учитывает доходность проекта за пределами срока окупаемости и, значит, не может применяться при сравнении вариантов с одинаковыми периодами окупаемости, но различными сроками жизни. Кроме того, риск оценивается весьма грубо.

И, наконец, один из наиболее серьезных недостатков этого показателя — отсутствие учета временной стоимости денег.

Пример. Предприятие инвестировало на строительство гостиницы 40 миллионов рублей. Ежегодные планируемые поступления от эксплуатации гостиницы составят соответственно 35, 60, 80 и 100 миллионов рублей.

В процессе расчета срока окупаемости с учетом дисконтирования значения ежегодных поступлений приводятся к начальному уровню. В нашем примере уровень дисконтирования равен 100%.

| Периоды времени, годы | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления (выгоды), млн. | - | 35 | 60 | 80 | 100 |
| Поступления (выгода) с учетом дисконтирования, 100%, млн. | - | 17,5 | 15 | 10 | 6,25 |
| Выплаты (затраты), млн. | 40 | - | - | - | - |
| Срок окупаемости (статический), годы | - | - | 1,08 | - | - |
| Срок окупаемости (с учетом дисконтирования), годы | - | - | - | 2,75 | - |

Таблица 1.1.1.1

Как видим, разница существенная.

Основной недостаток показателя срока окупаемости как меры эффективности заключается в том, что он не учитывает весь период функционирования инвестиций и, следовательно, на него не влияет вся та отдача, которая лежит за его пределами. И, следовательно, такая мера, как срок окупаемости, должна служить не критерием выбора, а использоваться лишь в виде ограничения при принятии решения. Соответственно, если срок окупаемости проекта больше, чем принятое ограничение, то он исключается из списка возможных инвестиционных проектов.

1.1.2 Простая норма прибыли

Критерий показывает, какая часть инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в течение одного интервала планирования. Сравнивая рассчитанную величину нормы прибыли с минимальным или средним уровнем доходности, инвестор может прийти к заключению о целесообразности дальнейшего анализа данного инвестиционного проекта.

Преимущества данного метода, как и первого, включают простоту расчетов. Кроме того, оценивается прибыльность проекта. Однако норма прибыли обладает существенными недостатками и также является достаточно грубым методом: не учитывается ценность будущих поступлений (как и в первом случае), существует большая зависимость от выбранной величины чистой прибыли, рассчитанная норма прибыли играет роль средней за весь период.

1.1.3 Дисконтирование денежных потоков.

Рассмотрим теперь метод дисконтирования денежных потоков, который дают возможность избавиться от основного недостатка простых методов оценки - невозможности учета ценности будущих денежных поступлений по отношению к текущему периоду времени и, таким образом, получить корректные оценки эффективности проектов, особенно связанных с долгосрочными вложениями. Данный метод является ключевым в современном финансовом анализе.

В мировой практике в настоящее время наиболее употребимы следующие дисконтированные критерии:

* Чистая текущая ценность (net present value) NPV

* Внутренняя норма доходности или прибыльность проекта (internal rate of return) IRR

Чистая текущая ценность проекта показывает, на сколько денежных единиц данный проект требует меньше начальных инвестиций, чем банковский депозит, размер которого в момент времени, когда данный проект генерирует прибыль, равен ожидаемой прибыли проекта.

В общем случае чистая текущая ценность проекта находится по формуле:

NPV=-I0+PV,

где I0 – начальные инвестиции в проект;

PV – текущая(приведенная) ценность суммы S, т.е. это такой начальный капитал, который следует положить в банк в начале периода, чтобы сумма, наращенная в конце n периодов, составила S.

Если текущая ценность проекта положительна, то деньги выгоднее вкладывать в проект, чем в банк. Инвестору следует отдавать предпочтение только тем проектам, для которых NPV имеет положительное значение.

При высоком уровне ставки отдельные платежи оказывают малое влияние на NPV. В силу этого различные по продолжительности периодов отдачи варианты могут оказаться практически равноценными по конечному экономическому эффекту. В то же время ясно, что при всех прочих равных условиях проект с более длительным периодом поступлений доходов предпочтительней.

Пример. Проект, требующий 700 д.е. начальных инвестиций приносит прибыль 1000 д.е. через два года. Годовая банковская процентная ставка равна 12%. Определить текущую ценность проекта.

I0=700 д.е.

PV=1000/(1+0.12) 2=797.19 д.е.

NPV=-700+797.19=97.19 д.е.

Данный проект требует на 97.19 д.е. меньше начальных инвестиций, чем банковский депозит.

Норма дисконтирования денежных потоков, при которой текущая ценность равна нулю, называется внутренней нормой прибыли проекта IRR. Из данного определения вытекает, что внутренняя норма прибыли проекта есть решение следующего уравнения

I0=C/(1+r)n

Для предыдущего примера, решив данное уравнение, получим:

700=1000/(1+r)2

IRR=19.52%

Это означает, что данный проект по прибыльности эквивалентен банковским депозитам с годовой процентной ставкой 19.52%.

Заметим, что банковскую процентную ставку можно брать в качестве нормы дисконтирования денежных потоков проекта только в том случае, когда степень риска, связанного с денежными потоками проекта, такая же, как и у банковских депозитов. В общем случае в качестве нормы дисконтирования проекта нужно брать внутреннюю норму прибыли альтернативных проектов с таким же финансовым риском, как и у данного проекта.

1.2 АНАЛИЗ РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Риск проекта - это степень опасности для успешного осуществления проекта. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, при этом выделяются случаи объективных и субъективных вероятностей.

Инвестиция в любой проект сопряжена с определенным риском, что, как уже указывалось, отражается в величине процентной ставки: проект может завершиться неудачей, т.е. оказаться нереализованным, неэффективным или менее эффективным, чем ожидалось. Риск связан с тем, что доход от проекта является случайной, а не детерминированной величиной (т.е. неизвестной в момент принятия решения об инвестировании), равно как и величина убытков. При анализе инвестиционного проекта следует учесть факторы риска, выявить как можно больше видов рисков и постараться минимизировать общий риск проекта.

Непосредственно отношение к риску зависит как от целей инвестирования (степени рискованности проекта), так и от финансового положения инициатора (инвестора). Для принятия правильного инвестиционного решения необходимо не только определить величину ожидаемого дохода, степень риска, но и оценить, насколько ожидаемый доход компенсирует предполагаемый риск. Анализ риска является необходимым и чрезвычайно важным этапом инвестиционной экспертизы.

Анализ проектных рисков подразделяется на качественный (описание всех предполагаемых рисков проекта, а также стоимостная оценка их последствий и мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с рисками).

1.2.1 Качественный метод

Отметим еще одну важную специфическую особенность качественного анализа инвестиционных рисков, состоящую в его количественном результате: процесс проведения качественного анализа проектных рисков должен включать не только чисто описательный, “инвентаризационный” аспект определения тех или иных конкретных видов рисков данного проекта, выявления возможных причин их возникновения, анализа предполагаемых последствий их реализации и предложений по минимизации выявленных рисков, но и стоимостную оценку всех этих минимизирующих риск конкретного проекта мероприятий.

Первым шагом в проведении качественного анализа проектных рисков является четкое определение (выявление, описание — “инвентаризация”) всех возможных рисков проекта. Существенную практическую помощь в этом направлении может оказать предлагаемая и практически используемая классификация проектных рисков.

Анализ рисков может проводится по следующим основным сферам:

финансовые риски;

маркетинговые риски;

технологические риски;

риски участников проекта;

политические риски;

юридические риски;

экологические риски;

строительные риски;

специфические риски;

обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор.

В качестве причин возникновения финансового риска проекта можно назвать следующие:

политические факторы;

колебания валютных курсов;

государственное регулирование учетной банковской ставки;

рост стоимости ресурсов на рынке капитала;

повышение издержек производства.

Перечисленные причины могут привести к росту процентной ставки, удорожанию финансирования, а также росту цен и услуг по контрактам на строительство.

Основными результатами качественного анализа рисков являются: выявление конкретных рисков проекта и порождающих их причин, анализ и стоимостной эквивалент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков, предложение мероприятий по минимизации ущерба и, наконец, их стоимостная оценка. К дополнительным, но также весьма значимым результатам качественного анализа, следует отнести определение пограничных значений возможного изменения всех факторов (переменных) проекта, проверяемых на риск.

1.2.2 Количественный метод

В мировой практике финансового менеджмента используются различные методы анализа рисков инвестиционных проектов. К наиболее распространенным из них следует отнести:

метод корректировки нормы дисконта;

метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности);

анализ чувствительности критериев эффективности (чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и др.);

метод сценариев;

анализ вероятностных распределений потоков платежей;

деревья решений;

метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др.

Метод корректировки нормы дисконта

Достоинства этого метода — в простоте расчетов, которые могут быть выполнены с использованием даже обыкновенного калькулятора, а также в понятности и доступности. Вместе с тем метод имеет существенные недостатки.

Метод корректировки нормы дисконта осуществляет приведение будущих потоков платежей к настоящему моменту времени (т.е. обыкновенное дисконтирование по более высокой норме), но не дает никакой информации о степени риска (возможных отклонениях результатов). При этом полученные результаты существенно зависят только от величины надбавки за риск.

Данный метод не несет никакой информации о вероятностных распределениях будущих потоков платежей и не позволяет получить их оценку.

Обратная сторона простоты метода состоит в существенных ограничениях возможностей моделирования различных вариантов, которое сводится к анализу зависимости критериев NPV(IRR,PI и др.) от изменений только одного показателя - нормы дисконта.

Несмотря на отмеченные недостатки, метод корректировки нормы дисконта широко применяется на практике.

Метод достоверных эквивалентов

Недостатками этого метода следует признать:

* сложность расчета коэффициентов достоверности, адекватных риску на каждом этапе проекта;

* невозможность провести анализ вероятностных распределений ключевых параметров.

Анализ чувствительности

Данный метод является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов на конечный результат проекта.

Главным недостатком данного метода является предпосылка о том, что изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда как на практике все экономические факторы в той или иной степени коррелированны.

По этой причине применение данного метода на практике как самостоятельного инструмента анализа риска, по мнению авторов весьма ограничено, если вообще возможно.

Метод сценариев

В целом метод позволяет получать достаточно наглядную картину для различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет информацию о чувствительности и возможных отклонениях, а применение программных средств типа Excel позволяет значительно повысить эффективность подобного анализа путем практически неограниченного увеличения числа сценариев и введения дополнительных переменных.

Анализ вероятностных распределений потоков платежей

В целом применение этого метода анализа рисков позволяет получить полезную информацию об ожидаемых значениях NPV и чистых поступлений, а также провести анализ их вероятностных распределений.

Вместе с тем использование этого метода предполагает, что вероятности для всех вариантов денежных поступлений известны либо могут быть точно определены. В действительности в некоторых случаях распределение вероятностей может быть задано с высокой степенью достоверности на основе анализа прошлого опыта при наличии больших объемов фактических данных. Однако чаще всего такие данные недоступны, поэтому распределения задаются, исходя из предположений экспертов, и несут в себе большую долю субъективизма. Однако, несмотря на эти и другие нюансы, считается, что субъективная вероятность обладает теми же математическими свойствами, что и объективная.

Дисперсия – сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности.

где М(Е) – среднее или ожидаемое значение (математическое ожидание) дискретной случайной величины Е определяется как сумма произведений ее значений на их вероятности:

Математическое ожидание показывает наиболее правдоподобное значение фактора.

На практике результаты анализа более наглядны, если показатель разброса случайной величины выражен в тех же единицах измерения, что и сама случайная величина. Для этих целей используют стандартное (среднее квадратическое) отклонение σ(Ε).

Причём описанные выше критерии предполагается применять к нормальному распределению вероятностей. Что на самом деле действительно, широко используется при анализе рисков финансовых операций, т.к. его важнейшие свойства (симметричность распределения относительно средней, ничтожная вероятность больших отклонений случайной величины от центра ее распределения, правило трех сигм) позволяет существенно упростить анализ.

Деревья решений

Ограничением практического использования данного метода является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий.

Имитационное моделирование

Практическое применение данного метода продемонстрировало широкие возможности его использования инвестиционном проектировании, особенно в условиях неопределённости и риска. Данный метод особенно удобен для практического применения тем, что удачно сочетается с другими экономико-статистическими методами, а также с теорией игр и другими методами исследования операций.

Многообразие ситуаций неопределённости делает возможным применение любого из описанных методов в качестве инструмента анализа рисков, однако,  наиболее перспективными для практического использования являются методы сценарного анализа и имитационного моделирования, вероятностного распределения, которые могут быть дополнены или интегрированы в другие методики.

1.2.3 Алгоритм метода имитации Монте-Карло

Шаг 1.Опираясь на использование статистического пакета, случайным образом выбираем, основываясь на вероятностной функции распределения значение переменной, которая является одним из параметров определения потока наличности.

Шаг 2. Выбранное значение случайной величины наряду со значениями переменных, которые являются экзогенными переменными используется при подсчете чистой приведенной стоимости проекта.

Шаги 1 и 2 повторяются большое количество раз, например 1000, и полученные 1000 значений чистой приведенной стоимости проекта используются для построения плотности распределения величины чистой приведенной стоимости со своим собственным математическим ожиданием и стандартным отклонением.

Используя значения математического ожидания и стандартного отклонения, можно вычислить коэффициент вариации чистой приведенной стоимости проекта и затем оценить индивидуальный риск проекта.

Часто при сравнении вариантов капиталовложений удобнее пользоваться кривой, построенной на основе суммы вероятностей (кумулятивный профиль риска). Такая кривая показывает вероятности того, что результативный показатель проекта будет больше или меньше определенного значения. Проектный риск, таким образом, описывается положением и наклоном кумулятивного профиля риска.

Кумулятивный профиль риска, показывает кумулятивное вероятностное распределение чистой текущей стоимости (NPV) с точки зрения банкира, предпринимателя и экономиста на определенный проект.

рис 1.2.3.1

Случай 1. Минимально возможное значение NPV выше, чем нулевое (рис.1, кривая 1).  Вероятность отрицательного NPV равна 0, так как нижний конец кумулятивного профиля риска лежит справа от нулевого значения NPV. Так как данный проект имеет положительное значение NPV во всех случаях, ясно, что проект принимается.

Случай 2. Максимальное возможное значение NPV ниже нулевого (рис.1, кривая 2).

Вероятность положительного NPV равна 0, так как верхний конец кумулятивного профиля риска лежит слева от нулевого значения NPV. Так как данный проект имеет отрицательное значение NPV во всех случаях, ясно, что проект не принимается.

Случай 3.  Максимальное значение NPV больше, а минимальное меньше нулевого (рис.1, кривая 3).

Вероятность нулевого NPV больше, чем 0, но меньше, чем 1, так как вертикаль нулевого NPV пересекает кумулятивный профиль рисков. Так как NPV может быть как отрицательным, так и положительным, решение будет зависеть от предрасположенности к риску инвестора. По-видимому, если математическое ожидание NPV меньше или равно 0 (пик профиля рисков слева от вертикали или вертикаль точно проходит по пику) проект должен отклоняться от дальнейшего рассмотрения.

Если кумулятивные профили рисков двух альтернативных проектов не пересекаются ни в одной точке, тогда следует выбирать тот проект, чей профиль рисков расположен правее.

В данном случае (рис.2) склонные к риску инвесторы предпочтут возможность получения высокой прибыли и, таким образом, выберут проект А. Несклонные к риску инвесторы предпочтут возможность нести низкие потери и, вероятно, выберут проект В.

рис 1.2.3.2

При оценке риска могут учитываться следующие показатели:

Издержки неопределенности

Издержки неопределенности или ценность информации, как они иногда называются, - полезное понятие, помогающее определить максимально возможную плату за получение информации, сокращающей неопределенность проекта. Эти издержки можно определить, как ожидаемую стоимость возможного выигрыша при решении отклонить проект или как ожидаемую стоимость возможного убытка при решении принять проект.

Ожидаемая стоимость возможного выигрыша при решении отклонить проект иллюстрируется на Рис.3 и равна сумме возможных положительных значений NPV, перемноженных на соответствующие вероятности.

рис 1.2.3.3

Ожидаемая стоимость возможного убытка при решении принять проект, показанная в виде заштрихованной площади на Рис.4, и равна сумме возможных отрицательных значений NPV, перемноженных на соответствующие вероятности.

рис 1.2.3.4

Оценив возможное сокращение издержек неопределенности при приобретении дополнительной информации, инвестор решает, отложить решение принять или отклонить проект и искать дополнительную информацию или принимать решение немедленно. Общее правило таково: инвестору следует отложить решение, если возможное сокращение в издержках неопределенности превосходит издержки добывания дополнительной информации.

Нормированный ожидаемый убыток

Нормированный ожидаемый убыток (НОУ) - отношение ожидаемого убытка к ожидаемой стоимости:

НОУ = ожидаемый убыток/(ожидаемый выигрыш + ожидаемый убыток)

Этот показатель может принимать значения от 0 (отсутствие ожидаемого убытка) до 1 (отсутствие ожидаемого выигрыша). На Рис.4 он представляется как отношение площади под профилем риска слева от нулевого NPV ко всей площади под профилем риска

Проект с вероятностным распределением NPV, таким, что область определения профиля риска NPV выше 0, имеет нормируемый ожидаемый убыток, равный 0, что означает абсолютную неподверженность риску проекта. С другой стороны, проект, область определения профиля риска NPV которого ниже 0, полностью подвержен риску.

Данный показатель определяет риск как следствие двух вещей: наклона и положения профиля риска NPV по отношению к разделяющей вертикали нулевого NPV.

Коэффициент вариации

Он представляет собой стандартное отклонение результативного показателя, деленное на его ожидаемую стоимость. При положительной ожидаемой стоимости, чем ниже коэффициент вариации, тем меньше проектный риск.

Как видим, два последних рассмотренных показателя характеризуют риск исследуемого проекта. Однако если нормируемый ожидаемый убыток есть относительный показатель и дает возможность судить о риске отдельно взятого проекта (скажем, неудовлетворительным считается проект, НОУ которого более 40%), то коэффициент вариации - это абсолютный показатель, и потому представляется более удобным его использовать при сравнении альтернативных проектов.

При завершении анализа, проведенного методом Монте-Карло, у эксперта есть значение ожидаемой чистой приведенной стоимости проекта и плотность распределения этой случайной величины. Однако наличие этих данных не обеспечивает аналитика информацией о том, действительно ли прибыльность проекта достаточно велика, чтобы компенсировать риск по проекту, оцененный стандартным отклонением и коэффициентом вариации.

Ряд исследователей избегает использования данного метода ввиду сложности построения вероятностной модели и множества вычислений, однако при корректности модели метод дает весьма надежные результаты, позволяющие судить как о доходности проекта, так и о его устойчивости (чувствительности).

В зависимости от результатов завершенного анализа рисков, а также и от того, насколько склонен к риску инвестор, последний принимает решение принять, изменить, или отклонить проект.

1.3 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ.

Чтобы грамотно и оперативно просчитать и оценить инвестиционный проект, а также разработать к нему бизнес-план, желательно использовать для этого соответствующий инструментарий - системы комплексного финансово-экономического анализа предприятия (проекта), позволяющие выполнять стандартные расчеты по методике UNIDO. К числу таких инструментов принадлежат системы: Project Expert (Про-Инвест Консалтинг), Альт (Альт-Инвест), Аналитик (ИНЭК), Audit Expert (Про-Инвест Консалтинг), ОЛИМП:ФинЭксперт (Росэкспертиза) и ряд других отечественных программных систем.

Перечисленные выше системы образуют законченный комплекс программ и могут взаимодействовать с другими общеизвестными и распространенными системами, такими как MS Project, MS Excel, MS Word, бухгалтерскими пакетами и т.д. Таким образом можно добиться хороших результатов в автоматизации управления более скромными финансовыми средствами.

1.3.1 COMFAR

Система, созданная специалистами ЮНИДО, имеет одно неоспоримое преимущество перед отечественными разработками - она по определению соответствует методике, которую используют в работе крупнейшие зарубежные инвестиционные институты, такие как Мировой Банк или Европейский Банк Реконструкции и Развития. Речь идет о том, что, представляя иностранному инвестору или финансовой компании бизнес-план, выполненный на КОМФАРе, сразу “отсекается” целый блок возможных вопросов и разногласий, связанных с формой представления результатов вашей работы. Справедливости ради нужно отметить, что данное преимущество в последнее время нивелировалось, что объясняется как признанием отечественных систем бизнес-планирования на мировом уровне, так и тем, что вопрос деталей представления результатов, в конечном счете, не является первоочередным и может быть согласован легко.

Последние версии программы КОМФАР, в отличие от ранних версий, позволяют задавать различные длительности интервала планирования, кратные месяцу. Реализован многовалютный расчет, общее количество описываемых в конкретном варианте валют может достигать 20. Теоретически, к преимуществам программы также можно отнести возможность определения двух “параллельных” курсов основной и каждой из дополнительных валют (в КОМФАРе они именуются “местной” и “иностранными”) - официального обменного курса и курса “черного рынка”.

Основным недостатком программы является отсутствие структурно обособленного блока описания налогов. Стремясь к универсализации программы, разработчики сделали ряд упрощений, которые, с точки зрения решения задач бизнес-планирования, нельзя считать оправданными. Формирование производственных запасов, применение сложных схем оплаты сырья и материалов, нестандартные схемы продаж произведенной продукции зачастую не могут быть адекватно описаны с учетом принятых в системе допущений.

Таким образом, использовать КОМФАР следует только в том случае, если работа идёт с западным инвестиционным институтом, который принимает к рассмотрению только бизнес-планы в формате КОМФАРа. Во всех остальных случаях, будь то текущее или инвестиционное планирование - эта система “простовата” и плохо приспособлена к реалиям рынка.

1.3.2 Project Expert

На настоящий момент - наиболее продвинутая система. Функциональное оснащение системы выше всяких похвал. На настоящий момент практически не существует задач, которые не могут быть описаны системой точно. Внутренняя логика системы достаточно проста и понятна даже рядовому пользователю, имеющему общие понятие о финансовом анализе. Система вложенных меню позволяет задавать исходные данные поэтапно, и риск забыть ввести какие-либо данные минимален.

Интервал планирования жестко определен в теле системы и составляет один день. При этом интервал представления результатов может быть задан пользователем и изменяется дискретно (месяц-квартал-год), количество интервалов не ограничено. В качестве положительного момента необходимо отметить встроенный в систему реальный календарь. Расчет, таким образом, ведется с учетом реального количества дней в месяце (28 (29) - 30 - 31).

Система позволяет рассчитывать инвестиционные проекты любой сложности на действующем предприятии с любыми стартовыми показателями. Очень гибко организован блок задания налогов. Универсальность здесь решена совершенно не с тех позиций, что в КОМФАРе. Это позволило не ограничивать пользователя ни в количестве возможных налогов, ни в выборе базы налогообложения.

Самых добрых слов заслуживает работа системы с таким сложным налогом как налог на добавленную стоимость. Различные системы учета и списания НДС, предусмотренные в программе, позволяют вам быть уверенным в правильности ваших расчетов даже для самых нестандартных ситуаций.

Ни одна из рассматриваемых систем, кроме Project Expert, не может предоставить пользователю такой важной возможности, как составление сетевого плана. Это особенно существенно при расчете инвестиционных проектов с комбинацией параллельных и связанных этапов инвестирования. Блоки результатов и анализа проекта выполнены на хорошем уровне. Генерация отчетов позволяет организовать вывод любых таблиц и графиков на принтер либо экспорт в Microsoft Word. Представление результатов возможно как на русском, так и на английском языке. Существуют возможности настроек шрифтов в выходных формах, но, как правило, таблицы в формате Word занимают слишком много места, поэтому приходится редактировать их дополнительно средствами MS Word. В связи с этим можно рекомендовать пользователям при формировании отчета копировать некоторые таблицы Project Expert в Microsoft Excel.

В Project Expert реализовано имитационное моделирование по методу Монте-Карло, что позволяет построить модель проекта с неопределенными значениями параметров и, зная вероятностные распределения параметров проекта, получить распределение рассматриваемых нами показателей эффективности проекта, а также оценку риска (коэффициент вариации или неопределенность). При корректности модели метод дает надежные результаты, характеризующие и доходность проекта, и его устойчивость.

Прогнозная модель, отражающая будущую реальность проекта, уже подготовлена нами. Предварительный отбор факторов, оказывающих влияние на результаты проекта, мы выполнили при проведении анализа чувствительности.

После того, как мы решили, какие именно факторы проекта следует признать неопределенными, не полностью контролируемыми, установим диапазон значений, в пределах которого они могут изменяться случайным образом.

рис 1.3.2.1

При расчете Project Expert многократно выберет случайным образом значения фактора, влияющего на показатели проекта, и произведет с его использованием расчет NPV, а также других показателей эффективности.

рис 1.3.2.2

В результате проведенного по методу Монте-Карло анализа мы получаем значения ожидаемых показателей эффективности проекта.

Устойчивость показывает долю расчетов, в которых проект имел отрицательный Кэш-фло при отклонении в указанных пределах неопределенных факторов. Следует стремиться к тому, чтобы устойчивость проекта была близка к 90 % – 100 %. Помимо хорошей устойчивости проекта следует учесть также средние значения показателей эффективности и их разброс (неопределенность), характеризующие риск проекта. Приемлемым отклонением следует считать отклонение в 20 % от среднего.

Кроме того, Project Expert позволяет проанализировать также и гистограмму распределения показателей, наглядно отражающую величину неопределенности.

рис 1.3.2.3

В нашем проекте удовлетворяющее нас среднее значение NPV в 7837239 при неопределенности 0,3 свидетельствует о высоком риске проекта наряду с 65 % случаев получения отрицательного Кэш-фло. Если мы ориентированы на низкую степень риска, то данный вариант проекта является для нас высокорискованным, в нем при удовлетворяющих нас значениях NPV очевидна нехватка финансирования. Следует пересмотреть заложенную в проекте схему финансирования и вновь провести оценку рисков для полученных вариантов.

Как любой программный продукт, Project Expert не в состоянии заменить опыт аналитика. Он, в первую очередь, является удобным инструментом, функциональность которого позволяет быстро создавать модель будущей деятельности и оценивать различные варианты проектов, автоматизировать проведение большого числа расчетов различных вариантов и определять степень риска каждого.

1.3.3 Альт-Инвест и Альт-Инвест-Прим

“Открытая система”, использующая операционную среду Microsoft Excel, предоставляет пользователю ряд дополнительных возможностей, за исключением тех, которые в принципе свойственны системам такого типа и уже были проанализированы выше. Разработчик, стремясь расширить область применения данного программного инструмента, представляет на рынке две версии: “Альт-Инвест” - для углубленных расчетов и “Альт-Инвест-Прим” - для экспресс-оценки эффективности.

В силу наибольшей структурной гибкости и настраиваемости, оба эти программных продукта обладают большими возможностями. Как основная программа, так и версия “Прим”, позволяют изменять длительность интервала планирования в неограниченных пределах, то есть существуют возможности расчетов “по неделям” и даже “по дням”. Неограниченное количество любых дополнительных таблиц и графиков, корректировка выходных форм, не зависящие от прихоти разработчика средства оформления - безусловные плюсы программы.

В версии “Прим” реализован только моновалютный расчет, в основной версии количество валют - две. Полное описание налогового окружения используется только в “Альт-Инвесте”, правда, не очень удачна система представления денежных потоков по НДС. В “Альт-Приме” налог на добавленную стоимость в расчетах вообще не выделен отдельной строкой, что оправданно далеко не всегда. Исправление же расчетных алгоритмов представляется сложной и трудоемкой задачей, которая рядовому пользователю может оказаться не под силу.

Одним из достоинств программы “Альт-Инвест-Прим” является наличие автоматического расчета графика оптимального кредитования. Исходя из дефицита денежных средств в каждом из интервалов планирования на примере “чистого расчета” (в отсутствие внешнего финансирования), строится график привлечения заемных средств. Данный инструмент очень удобен при работе с финансированием типа кредитной линии, и не очень понятно, почему столь удобную опцию разработчик не включил в основную версию программы.

Таким образом, “Альт-Инвест” и “Альт-Прим” - безусловно, хорошие системы, подходящие как для неискушенных пользователей, так и для профессионалов высокой квалификации (самостоятельно скорректировать алгоритмы расчетов “под себя”, можно использовать для задач любой сложности).

2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2.1 ОПИСАНИЕ ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ

Для решения задачи введем следующие переменные:

Q – Годовой выпуск продукции

p – Ожидаемая цена единицы продукции

v – Переменные издержки (на единицу товара)

F – Постоянные издержки за один год

I0 – Начальные инвестиции

n – Срок проекта в годах

t – Налоговая ставка

r – Норма дисконтирования денежного потока

M – Математическое ожидание колеблющегося параметра

Sigma – Стандартное отклонение колеблющегося параметра

NPV – Чистая текущая ценность проекта

IRR – Внутренняя норма прибыли проекта

C – Денежный поток

Помимо этого оговорим следующие моменты и упрощения:

- Налог на прибыль взимается в конце года с разности между прибылью за год и амортизированными отчислениями (причём только в том случае, если эта разность положительна)

- Годовая амортизация находится как отношение начальных инвестиций к сроку проекта

- Инфляция отсутствует

- Прибыль не реинвестируется

Для анализа заданного проекта в программе реализованы следующие формулы и соотношения:

C=pQ−vQ−F−[pQ−vQ−F−I0n]t,_еслиpQ−vQ−F−I0n>0

NPV=−I0+k=1nCk(1+r)k

Внутренняя норма прибыли проекта находится путем решения уравнения относительно r при NPV=0

Для анализа риска будем считать, что колеблющийся параметр распределен по нормальному закону, а плотность его распределения равна

p(x)=12πσe−(x−μ)22σ2

Тогда математическое ожидание и стандартное отклонение денежного потока составит

E(C)=0∞C(x)∗p(x)dx                σ(C)=0∞(C(x)−E(C))2p(x)dx

Коэффициент вариации

Kvar= σ(C)/ E(C)

2.2 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Данная программа написана на языке программирования Delphi7 и предназначена для расчетов риска при инвестиционном планировании. В качестве рисковых показателей используется коэффициент вариации денежного потока и нормированный ожидаемы убыток (НОУ) для NPV. Помимо этого имеется возможность оценить вероятность попадания денежного потока в интервал, а также ожидаемое значение денежного потока и NPV, что в свою очередь имеет немаловажное значение при анализе проекта.

Программа для расчёта риска использует вероятностный метод, т.е. задается вероятностное распределение одного, какого либо входного параметра (в данном случае задается математическое ожидание и стандартное отклонение) и находится вероятностное распределение выходных параметров (денежного потока и др.). Для оценки риска используются такие показатели как Коэффициент вариации и нормированный ожидаемы убыток (НОУ). Как эти показатели рассчитываются, приведено в пункте 1.2.3.

рис 2.2.1

Для начала следует ввести все исходные данные соответствующие графы (в программе для каждой переменной реализована система подсказок)

Также имеется возможность провести расчёт для детерминированных значений. Для этого следует убрать маркер с опции «Требуется просчитать риск». Если какая либо величина (годовой выпуск, цена, переменные издержки, постоянные издержки) имеет вероятностное значение, тогда для нее указывается математическое ожидание и стандартное отклонение в графах “M” и “Sigma” соответственно. Значения NPV и IRR выводятся в соответственных ячейках. Все прочие результаты программа выводит в окне над кнопкой «Посчитать».

Для оценки риска также выводится вероятностное распределение значения NPV в виде графика.

рис 2.2.2

По графику можно судить, насколько рискованный данный проект и в каких пределах колеблется значение чистой текущей ценности.

Если установить маркер в опции «Сохранить текущий график», то при следующем запуске программы на расчет, предыдущий график (изображён серым цветом) не исчезнет, что даёт возможность сравнения прошлого проекта с новым (например, если мы вносим какие-то коррективы или исправления в старый вариант).

рис 2.2.3

Например, в данном случае нормированный ожидаемый убыток снизился практически на треть, а ожидаемое значение NPV возросло вдвое. Коэффициент вариации денежного потока возрос незначительно. Всё это говорить о том, что модифицированный проект является боле привлекательным и, скорее всего он не будет отклонен.

2.3 ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Условие рассматриваемой задачи:

Автомобильная компания рассматривает возможность производства нового вида автомобилей. Начальные инвестиции в проект составляют 40 млн. д.е. в год., ожидаемая цена автомобилея – 11000 д.е., переменные издержки в расчёте на один автомобиль – 9000 д.е., постоянные издержки – 5 млн. д.е. в год. Пусть, например, годовой выпуск автомобилей описан нормальным законом распределения с математическим ожиданием M=10000 и стандартным отклонением Sigma=1000. Для простоты будем считать, что все остальные параметры детерминированы. Оценить проект на предмет риска.

2.3.1 Числовое решение

Обозначим через p(x) плотность распределения годового выпуска автомобилей. Поскольку мы предполагаем, что годовой выпуск продукции распределён нормально, p(x)=12πσe−(x−μ)22σ2. Тогда математическое ожидание денежного потока можно найти по формулеE(C)=0∞C(x)∗p(x)dx, где C(x) – это функция, описываемая зависимостью денежного потока от выпуска. Для данной задачи она будет равна

C=1200x+200000,_еслиx>6500

Расчёт ожидаемого денежного потока провели в MathCad2000

Получили, что при математическом ожидании и стандартном отклонении годового выпуска автомобилей, равных соответственно 10000 и 1000, математическое ожидание денежного потока составит примерно 12,2 млн. д.е.

Помимо этого приведем пример расчёта какого-либо из показателей риска (допустим, коэффициент вариации). Для этого нам потребуется рассчитать значение стандартного отклонения для денежного потока.

Коэффициент вариации находится как отношение стандартного отношения к математическому ожиданию (обычно выражается в процентах).

Получили, что коэффициент вариации равен 9.838%

2.3.2 Решение задачи на программе

Введем начальные значения в соответствующие графы программы, причём следует установить маркер «Требуется просчитать риск».

рис 2.3.2.1

После запуска на решение, программа просчитывает математическое ожидание чистой текущей ценности проекта (NPV), денежного потока, внутренней текущей ценности (IRR), стандартное отклонение денежного потока. Помимо этого просчитывается коэффициент вариации для денежного потока и строится график кумулятивного вероятностного распределения чистой текущей ценности проекта и просчитывается нормированный ожидаемый убыток проекта (НОУ).

рис 2.3.2.2

Также в программе имеется возможность рассчитать вероятность попадания денежного потока в указанный интервал. (Для этого требуется активировать пункт «Просчитать вероятностное попадание в интервал» и ввести соответствующие значения)

Например, для данного примера вероятность попадания денежного потока в интервал от 12000000 д.е. до 12800000 д.е.  составит 25.79%.

рис 2.3.2.3

2.4 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Просчитав задачу на программе, мы получили следующие значения:

Математическое ожидание чистой текущей ценности проекта составляет 1883405 д.е., что является довольно хорошим показателем. Плюс ко всему мы получили положительное значение, что делает проект более выгодным, нежели вложение денег в банк или в аналогичный проект с нормой дисконтирования r=14%.

Математическое ожидание денежного потока составит 12199947 д.е. Оно показывает наиболее вероятное значение денежного потока.

Стандартное отклонение денежного потока равно 1200182

Коэффициент вариации составит 9,84 %. Он показывает отношение стандартного отклонения к математическому ожиданию денежного потока. Для данного случая видно, что коэффициент вариации не очень высок (не превышает и 10-ти %), что делает данный проект вполне приемлемым.

Нормированный ожидаемый убыток составляет 32,11%, что в свою очередь является хоть и не отличным показателем, но вполне удовлетворительным. Хотя всё-таки следовало бы предварительно внести и осуществить предложения по снижению риска. Под предложениями понимаются любые действия по изменению данных на входе, способные уменьшить риск, не обрекая проект на убыточность. В одном случае может быть снижена степень самого риска (за счет дополнительных затрат на создание резервов и запасов, совершенствование технологий, уменьшение аварийности производства, материальное стимулирование повышения качества продукции), в другом - риск перераспределяется между участниками (индексирование цен, предоставление гарантий, различные формы страхования, залог имущества, система взаимных санкций). В случае риска менее 30% (НОУ<30%) проект лучше подстраховать (например, создать страховой фонд в размере определенной доли от основной суммы инвестирования).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас в мире сложилась реальная ситуация, когда инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в проекты. И не только в быстро реализуемые, но и в долгосрочные, причем их доля заметно растет. Однако теперь всё большее значение начинает приобретать анализ рисков проекта. Инвесторы порой готовы отдать большие деньги (10-20 тыс. $) только лишь за то, чтобы получить информацию относительно конкретного проекта на предмет выгод и риска. В мире существует огромное количество программ (например, Project Expert), помогающих в анализе отдельных проектов или выборе оптимального, однако и они стоят на сегодняшний день немалых денег.

Общую характеристику анализа риска можно представить в виде таблицы.

| Полезность | Ограниченность |
| --- | --- |
| 1.Совершенствует уровень принятия решений по малоприбыльным проектам. Проект с малым значением NPV может быть принят, в случае если анализ рисков установит, что шансы получить удовлетворительный доход превосходят вероятность неприемлемых убытков. 2.Помогает идентифицировать производственные возможности. Анализ рисков помогает сэкономить деньги, потраченные на получение информации, издержки на получение которой превосходят издержки неопределенности. 3.Освещает сектора проекта, требующие дальнейшего исследования, и управляет сбором информации. 4.Выявляет слабые места проекта и дает возможность внести поправки. 5.Предполагает неопределенность и возможные отклонения факторов от базовых уровней. В связи с тем, что присвоение распределений и границ варьирования переменных несет оттенок субъективизма, необходимо критически подходить даже к результатам анализа рисков. | 1.Проблема коррелированных переменных, которые, если неправильно специфицированы, могут привести к обманчивым заключениям. 2. Анализ рисков предполагает доброкачественность моделей проектного оценивания. Если модель неправильна, то результаты анализа рисков также будут вводить в заблуждение. |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кузнецов …

2. П.Г.Грабовый, Б.Б.Хрусталёв «Риски в современном бизнесе»

3. http://enbv.narod.ru/text/Econom/biznes-plan/str/06.html

4. http://www.investments.com.ua/investments/method/index.htm

5. http://www.itrealty.ru/analit/monte_carlo.html

6. http://www.itrealty.ru/analit/cf_criteria.html

7. http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/investment/pv_004.htm

8. http://www.cfin.ru/software/invest/kadushin2.shtml

9. http://www.pro-invest.ru/it/programs/pe/risk/risk5.php